# Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 4 / Período 1 (Funcionalidades prioritárias)

| Ata de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 22/09/2026 (terça-feira) |  |  |  |  |
| Hora: 12h00 |  |  |  |  |
| Local: Reunião online — Google Meet |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome | Papel no projeto |  | Assinatura |  |
| Vicenzo Fonseca de Mello Souza | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Henrique Moreira Gomes de Carvalho | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Ana Luiza de Freitas Rodrigues | Desenvolvedora full-stack |  |  |  |
| Kayke Emanoel de Souza Santos | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| 1. Pendências da ata de 11/09 — dono da frente P0-MSG, validação das frentes do Período 0 em DES e contas de plano gratuito. 2. Andamento da Sprint 4 — divisão das features do Período 1 e fechamento da sprint e da Entrega 4 em 29/09. 3. Mensageria e deploy — deploy da main em DES/HML e AMQP_URL no Render. 4. Gerência — fluxo de branches após o fechamento da base do Período 0. |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 4 / Período 1 (Funcionalidades prioritárias). O grupo fechou as pendências da ata de 11/09, confirmou a divisão das features da Sprint 4 e definiu o fluxo de branches e o momento do deploy. 1. Dono da frente P0-MSG definido — Kayke Emanoel e Ana Luiza Rodrigues ficam com a frente de mensageria e integrações base, fechando a pendência de 11/09. 2. Frentes do Período 0 validadas em DES — as frentes foram validadas rodando no ambiente DES, e não apenas localmente. Pendência encerrada. 3. Contas de plano gratuito — CloudAMQP, Cloudinary e Brevo estão provisionados; falta a conta do Firebase Cloud Messaging (FCM). 4. Divisão da Sprint 4 confirmada — Renato Douglas (F-ACV-BUSCA e F-AVA), Vicenzo Fonseca (F-ACV-CADASTRO e F-ACV-INGESTAO), Henrique Carvalho (F-AUT e F-PERFIL), Ana Luiza Rodrigues (F-EST e F-PRG) e Kayke Emanoel (F-FEED e F-NOT). A Sprint 4 e a Entrega 4 fecham em 29/09/2026. 5. Deploy da main — o deploy da main em DES/HML fica para o fim do Período 1. Antes dele, a AMQP_URL precisa estar preenchida no painel do Render. 6. Fluxo de branches — com a base do Período 0 fechada, termina a exceção aberta em 11/09: os commits voltam para a branch desenvolvimento, e a main só recebe pull request. |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para solução |  | Responsável |
| Provisionar a conta do Firebase Cloud Messaging (FCM), restante da pendência de 11/09. |  | 29/09/2026 |  | Kayke Emanoel de Souza Santos |
| Preencher a AMQP_URL no painel do Render antes do deploy da main. |  | 29/09/2026 |  | Vicenzo Fonseca de Mello Souza |
| Fechar as features do Período 1 previstas para a Sprint 4. |  | 29/09/2026 |  | Equipe (dono de cada feature) |