| Matriz RACI do Projeto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Projeto: Lê Ai |  |  |  |  |  |
| Gerente do Projeto: Vicenzo Fonseca de Mello Souza |  |  |  |  |  |
| Equipe do Projeto: Ana Luiza de Freitas Rodrigues, Henrique Moreira Gomes de Carvalho, Kayke Emanoel de Souza Santos, Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira e Vicenzo Fonseca de Mello Souza |  |  |  |  |  |

| Responsabilidades (ver observações abaixo) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Gerente do Projeto | Dono da entrega | Equipe de Desenvolvimento | Plantão da Semana | Patrocinadores |
| 1.1 Gerenciamento do Projeto |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Elaborar o Termo de Abertura do Projeto e conduzir a reunião de kickoff | R | C | C | I | A |
| 1.1.2 Elaborar a Declaração de Escopo | R | C | C | I | A |
| 1.1.3 Elaborar a EAP e o dicionário da EAP | R | C | C | I | A |
| 1.1.4 Definir o Plano de Projeto (branches, Definition of Done, rituais e prazos) | A | C | R | C | I |
| 1.1.5 Definir o Plano de Desenvolvimento (37 features por período) | A | R | C | I | I |
| 1.1.6 Manter o Registro das Partes Interessadas | R | I | C | I | A |
| 1.1.7.1 Consolidar a ata da reunião semanal | A | I | C | R | I |
| 1.1.7.2 Emitir o relatório individual de contribuição | A | I | R | C | I |
| 1.1.7.3 Atualizar o quadro Kanban com o estado das features | A | R | C | C | I |
| Conduzir o controle de mudança de requisitos e a análise de impacto | A | R | C | I | C |
| 1.2 Concepção e Requisitos |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Realizar a Lean Inception e fechar a visão de produto | R | I | R | I | A |
| 1.2.2 Elaborar o documento de requisitos e fechar a baseline | C | C | R | I | A |
| 1.2.3 Elaborar os diagramas de modelagem (visão geral, componentes e dados) | C | R | C | I | A |
| 1.2.4 Elaborar o Documento de Arquitetura de Software (baseline) | C | C | R | I | A |
| 1.2.5 Manter o Product Backlog e o Sprint Backlog | A | R | C | C | I |
| 1.3 Design e Prototipação |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 Elaborar o Documento de Design e os tokens de design | A | R | C | I | C |
| 1.3.2 Construir os protótipos navegáveis do caminho crítico | C | R | C | I | A |
| 1.3.3 Executar a avaliação heurística e emitir o relatório | C | I | R | I | A |
| 1.3.4 Documentar os wireframes | A | R | C | I | C |
| 1.4 Período 0: Fundação Técnica |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 P0-INFRA: scaffolding do monorepo e dos quatro serviços | A | R | C | I | I |
| 1.4.2 P0-CI: pipeline de integração e entrega contínuas | A | R | C | C | I |
| 1.4.3 P0-DEPLOY: ambiente DES/HML no Render e no Neon | A | R | C | C | I |
| 1.4.4 P0-MSG: mensageria base (envelope, outbox, retry e DLQ) | A | R | C | I | I |
| 1.4.5 P0-DS: design system base a partir do tokens.json | A | R | C | I | I |
| 1.4.6 P0-NAV: navegabilidade, shell de autenticação e documentação de API | A | R | C | I | I |
| 1.5 a 1.7 Períodos 1 a 3: Desenvolvimento das features |  |  |  |  |  |
| Alocar a feature a um dono e registrá-lo no arquivo do período | A | C | R | I | I |
| Especificar a feature (escopo, critérios de aceite e DoD) | A | R | C | I | I |
| Implementar a feature de ponta a ponta (back-end, web e mobile) | A | R | C | I | I |
| Criar a migration do serviço da feature e submetê-la à revisão humana | A | R | C | C | I |
| Atualizar o spec OpenAPI e o catálogo de mensageria do serviço | A | R | C | C | I |
| Escrever os testes automatizados dos casos de uso da feature | A | R | C | I | I |
| Fechar desenvolvimento em main por PR com CI verde | A | C | I | R | I |
| Validar o fluxo em DES/HML | A | C | C | R | I |
| Decidir o corte de escopo no fechamento do período | A | C | R | I | C |
| 1.5.11 / 1.6.15 / 1.7.9 Publicar a tag e o release de fim de período | R | C | C | C | A |
| 1.8 Verificação e Homologação |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 Emitir o relatório de verificação geral do projeto | R | C | C | I | A |
| 1.8.2 Conduzir a avaliação da arquitetura (ATAM) | C | I | R | I | A |
| 1.8.3 Congelar o código e publicar o release final em produção | A | C | C | R | I |
| 1.9 Encerramento |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 Atualizar o Documento de Arquitetura (versão final) | A | C | R | I | C |
| 1.9.2 Elaborar o relatório de encerramento | R | C | C | I | A |
| 1.9.3 Produzir o vídeo de apresentação | C | R | C | I | A |
| 1.9.4 Preparar o pitch | C | R | C | I | A |
| 1.9.5 Realizar a apresentação final aos patrocinadores | R | C | R | I | A |
| 1.9.6 Registrar as lições aprendidas | A | I | R | C | I |

Papéis da matriz

Gerente do Projeto: Vicenzo Fonseca de Mello Souza

Dono da entrega: Integrante registrado como dono do pacote de trabalho ou da feature no arquivo correspondente de docs/plano-de-desenvolvimento/. A divisão é vertical: o dono responde pela feature de ponta a ponta, de infraestrutura a back-end, web e mobile.

Equipe de Desenvolvimento: Os cinco integrantes, todos atuando como full-stack. Não há hierarquia entre eles; decisão de grupo é tomada na reunião semanal.

Plantão da Semana: Rotação semanal entre os cinco. O plantonista fecha desenvolvimento em main por PR, valida o deploy em DES/HML e consolida a ata da semana.

Patrocinadores: Prof. Artur Martins Mol, Prof. João Paulo Carneiro Aramuni e Prof. Leonardo Vilela Cardoso, que aprovam o escopo e avaliam as entregas.

Nas linhas de 1.5 a 1.7 a matriz descreve o fluxo de qualquer uma das 37 features, e não uma feature específica: todas seguem o mesmo ciclo e o mesmo Definition of Done, de modo que 37 linhas repetiriam o mesmo padrão sem acrescentar informação.

Observação: significado das siglas da Matriz de Responsabilidades (RACI), podendo se referir a uma pessoa, uma equipe, uma área funcional ou uma organização/empresa:

R: Responsável pela execução

A: responsável pela Aprovação

C: deve ser Consultado

I: deve ser Informado.

Note que existe uma hierarquia decrescente entre as responsabilidades acima (maior para menor).

| Recursos Humanos do Projeto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Papel no projeto | Nível de Proficiência* | Capacitação (se necessário) |
| Vicenzo Fonseca de Mello Souza | Gerente do projeto: escopo, prazo, comunicação e artefatos de gerência | Suficiente | NA |
| Vicenzo Fonseca de Mello Souza | Designer de interface: protótipos, telas e tokens de design | Suficiente | NA |
| Vicenzo Fonseca de Mello Souza | Desenvolvedor back-end: serviços NestJS (acervo e leitura) e deploy | Suficiente | NA |
| Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Analista de gerência de projetos: TAP, Declaração de Escopo, EAP e atas | Suficiente | NA |
| Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Analista de infraestrutura: banco no Neon e serviços no Render | Suficiente | NA |
| Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Desenvolvedor back-end: serviços Spring (identidade e social) | Suficiente | NA |
| Henrique Moreira Gomes de Carvalho | Desenvolvedor full-stack: Spring, Vue e Flutter na mesma feature | Suficiente | NA |
| Henrique Moreira Gomes de Carvalho | Responsável por segurança da aplicação: JWT, rate limiting e OWASP Top 10 | Suficiente | NA |
| Kayke Emanoel de Souza Santos | Desenvolvedor front-end web: Vue, Vite e Tailwind CSS | Suficiente | NA |
| Kayke Emanoel de Souza Santos | Engenheiro de CI/CD: pipelines dos seis subprojetos | Suficiente | NA |
| Ana Luiza de Freitas Rodrigues | Desenvolvedora mobile: Flutter, design system e temas | Suficiente | NA |
| Os cinco integrantes | Testador: testes automatizados dos casos de uso (mínimo: back-end) | Suficiente | NA |
| Os cinco integrantes | Desenvolvedor de mensageria: RabbitMQ, outbox, idempotência e DLQ | Insuficiente | Estudo dirigido de RabbitMQ e do padrão outbox a partir de P0-MSG, antes do consumo de eventos no Período 2 |
| Papel a designar pelo gerente | Avaliador de arquitetura: conduzir o ATAM (pacote 1.8.2) | Insuficiente | Estudo do método ATAM e do roteiro de docs/8.avaliacao_arquitetura.md até 10/11/2026 |

Observações:

- Papel: papel desempenhado no projeto. Lembrar que um mesmo recurso pode desempenhar mais de um papel em um projeto, sendo que para cada papel (analista, desenvolvedor, tester, arquiteto de software,...) pode demandar um nível de proficiência diferente. A matriz deve ser detalhada por papel a fim de identificar as necessidades de treinamento, considerando todos os papeis envolvidos.

- Nível de Proficiência: refere-se à capacidade atual de desempenhar as atividades, para as quais a pessoa possui responsabilidade de executor. Deve ser classificado em 3 níveis: Insuficiente: a pessoa precisa se qualificar melhor para desempenhar a atividade.

Suficiente: a pessoa não precisa se qualificar para desempenhar a atividade. Neste caso, o campo “Capacitação” deve conter a informação “NA” (não se aplica).