# Nome do Projeto: Lê Ai

Assunto: Reunião Semanal do Grupo — Sprint 3 / Período 0 (Fundação)

| Ata de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 11/09/2026 (sexta-feira) |  |  |  |  |
| Hora: 12h00 |  |  |  |  |
| Local: Reunião online — Google Meet |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome | Papel no projeto |  | Assinatura |  |
| Vicenzo Fonseca de Mello Souza | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Henrique Moreira Gomes de Carvalho | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Renato Douglas Nascimento Silva de Oliveira | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Ana Luiza de Freitas Rodrigues | Desenvolvedora full-stack |  |  |  |
| Kayke Emanoel de Souza Santos | Desenvolvedor full-stack |  |  |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| 1. Confirmação da Entrega 3 — protótipos corrigidos e avaliação heurística. 2. Divisão das frentes do Período 0 (P0-INFRA, P0-CI, P0-DEPLOY, P0-DS e P0-NAV). 3. Deploy em DES (Render e Neon) e definição entre entrada única (gateway) e URL por serviço. 4. Fluxo de branches durante a base do Período 0. |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| Esta é a reunião semanal do grupo Lê Ai, referente à Sprint 3 / Período 0 (Fundação). O grupo confirmou a Entrega 3, dividiu as frentes do Período 0 e fechou as decisões técnicas necessárias para a execução. 1. Entrega 3 confirmada — protótipos corrigidos e avaliação heurística entregues; o grupo segue para a execução do Período 0. 2. Frentes do Período 0 divididas — P0-INFRA (scaffolding): Vicenzo Fonseca (acervo e leitura, NestJS), Renato Douglas (identidade e social, Spring), Kayke Emanoel (aplicação web, Vue + Vite + Tailwind) e Ana Luiza Rodrigues (aplicativo móvel, Flutter); P0-CI: Kayke Emanoel; P0-DEPLOY: Vicenzo Fonseca; P0-DS: Ana Luiza Rodrigues (mobile) e Kayke Emanoel (web); P0-NAV: Henrique Carvalho. A atribuição revisa a do kickoff, em que P0-DEPLOY estava com Kayke Emanoel. 3. Deploy em DES definido — Render com os quatro serviços e o site estático Vue; Neon com projeto único, separação por schema e branch única de DES. 4. Entrada única × URL por serviço — decidiu-se adotar URL por serviço, sem gateway. A base URL dos clientes passa a ser por serviço e o CORS de cada backend fica restrito à origem do site. 5. Fluxo de branches — durante a base do Período 0 os commits vão direto na branch main, como exceção consciente ao fluxo de pull request definido no kickoff; a branch desenvolvimento volta a valer assim que a base fechar. 6. Mensageria (P0-MSG) adiada — a prioridade do Período 0 fica em infraestrutura, CI, deploy, design system e navegabilidade. A frente segue sem dono definido, revisando a atribuição do kickoff, e o dono será definido antes do início do Período 1. |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para solução |  | Responsável |
| Definir o dono da frente P0-MSG (mensageria e integrações base) antes do início do Período 1. |  | 22/09/2026 |  | Equipe |
| Validar cada frente do Período 0 rodando no ambiente DES, e não apenas localmente. |  | 22/09/2026 |  | Equipe (responsáveis por frente) |
| Provisionar as contas de plano gratuito ainda pendentes — CloudAMQP, Cloudinary, Brevo e Firebase Cloud Messaging —, conforme condição 5 do item 2.4 do TAP. |  | 22/09/2026 |  | Kayke Emanoel de Souza Santos |